Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п. Зерновой

Дергачевского района Саратовской области»

ПРИКАЗ

___. ____ . 2012 год                                                                      №______

О введении электронных дневников учащихся и электронных журналов успеваемости в МКОУ

СОШ п.Зерновой

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Сводным перечнем первоочередных государственных и муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года, приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», в котором говорится, что в должностные обязанности учителя входит «осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)», Федеральным государственным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 и  Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №373

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по внедрению проекта  «Дневник.ру» в МКОУ СОШ п.Зерновой (Приложение 1).

3. Назначить координатором по организации и внедрению системы электронных дневников  и электронных журналов (ЭЖД) успеваемости обучающихся в школе и ответственного за методическое сопровождение  по вопросам использования информационной системы для ЭД  и ЭЖ успеваемости обучающихся (администратора) заместителя директора по УВР Тулешову О.И.

4. Провести педагогический совет по вопросам использования информационной системы для ЭД  и ЭЖ успеваемости обучающихся;

6. Разработать локальные акты, регламентирующие порядок ведения и способы контроля  за  внесением информации и исправлений в электронном журнале;

7. Утвердить план ведения проекта «Дневник.ру» в МКОУ СОШ п.Зерновой (Приложение 2).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ п. Зерновой                                С.И. Казакова

Приложение №1 к приказу

от «___» _____________2012 г. № _____

План мероприятий по внедрению проекта «Дневник.ру».

| Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| Издание нормативно-правового акта о внедрении проекта "Дневник.ру" и назначение ответственных | до 25 декабря 2012 г. | Директор ОУ |
| Подписание соглашения между ОУ и компанией ООО "Дневник.ру" | декабрь 2012 г. | Директор ОУ |
| Назначение ответственных за внедрение ЭЖД в ОУ | до 15.12 2012 г. | Директор ОУ |
| Проведение обучения для сотрудников ОУ, учеников и родителей | до 30.12 2012 г. | Администратор системы |
| Сбор письменных согласий на обработку персональных данных детей от законных представителей | до 10.01 2013 г. | Координатор системы |
| Работа с родителями и учащимися по обучению работе с системой ЭЖД | до 30.01 2013 г. | Администратор системы |
| Активация пользователей ОУ | до 30.01 2012 г. | Администратор системы |

Приложение № 2 к приказу

от «___» _____________2012 г. № _____

План мероприятий по ведению проекта «Дневник.ру».

| №п/п | Месяц | Наименование этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ноябрь Декабрь декабрь | Заполнение первичной информации об ОУ Сбор и обработка персональных данных сотрудников, учащихся, родителей. Заполнение справочников в ИС «Дневник.ру» Обучающий семинар для учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС. Общешкольное родительское собрание | Администратор проекта Администрация ОУ, администратор проекта, классные руководители Администратор проекта Зам. директора Классные руководители, учителя-предметники |
| 2 | Декабрь- январь Переход всей школы на электронный дневник | Создание расписания на 3 четверть 2012-2013 учебного года Обучающий семинар для родителей по работе в ИС «Дневник.ру» (изучение интерфейса родителя). Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС | Администратор проекта Администратор проекта, классные руководители Администратор проекта |
| 3 | январь | Заполнение электронных журналов Публикация новостей | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта, Заместитель директора по ВР |
| 4 | Январь- май | Ведение электронных журналов и электронных дневников Использование образовательных ресурсов ИС «Дневник.ру» Классный час Изучаем ИС «Дневник.ру» Публикация новостей Выставление итоговых отметок за 4 четверть, полугодие | Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители Администратор проекта Классные руководители |